# AI生产排产副驾商业计划书

面向中小制造车间的可解释、可审批、可审计生产决策平台

| 项目概览 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | AI生产排产副驾（Production Planning Copilot） |
| 目标客户 | 以离散制造为主、仍依赖 Excel 与经验排产的中小制造企业 |
| 核心价值 | 缩短重排响应、降低交付风险，并建立可复核的排产决策链 |
| 文档用途 | Hackathon 项目路演、客户试点沟通与早期商业化讨论 |

版本：V1.0  |  日期：2026年9月

# 执行摘要

我们建议将本项目定位为中小制造企业的生产规划副驾：它不取代计划员，也不把大语言模型当成排产权威；而是把订单、物料、设备和人员汇入同一生产快照，由确定性内核生成可行方案，并让计划员在清晰的证据与审批闸门下完成最终决策。

客户购买的不是“会聊天的 AI”，而是一条从数据导入、约束校验、影响推演、人工审批到可追溯复盘的决策闭环。该闭环尤其适合订单波动、物料短缺、设备停机和人员约束频繁出现，但数字化预算与 IT 人力有限的制造现场。

| 商业命题 | 说明 |
| --- | --- |
| 痛点 | 手工 Excel 排产耗时、异常重排慢、知识依赖个人且决策难以复盘。 |
| 解决方案 | 用确定性排产与约束校验保证可靠性，用 AI 辅助理解脏数据、自然语言场景和解释叙述。 |
| 采用路径 | 以单车间试点切入，先证明响应效率、可排产透明度与计划员采纳，再扩展 ERP/MES 集成和多场景模块。 |
| 商业模式 | 实施服务 + 订阅许可；按站点、计划员席位和集成复杂度分层报价。 |

# 1 业务问题与目标客户

在大量中小制造车间，计划员每天需要在订单交期、库存、设备能力、工人技能和换型成本之间做取舍。信息通常散落在 Excel、纸质记录或个人经验中。一旦出现插单、缺料或设备停机，原计划需要重新计算，而车间在等待期间缺少统一、可信的答案。

| 目标客户画像 | 典型特征 | 优先切入理由 |
| --- | --- | --- |
| 离散制造 SME | 多品种、小批量；订单与资源约束频繁变化 | 排产复杂度已超过表格，但尚未具备昂贵 APS 的实施条件 |
| 生产计划负责人 | 承担交付、产能协调与异常响应 | 是直接使用者与采购倡导者，需要可解释、可修改的建议 |
| 工厂经营者 | 关注准交、库存占用和人员效率 | 需要可量化、可审计的业务价值，而非黑箱算法 |
| IT/数字化负责人 | 维护成本敏感，需兼容既有数据流程 | 可先以 CSV/XLSX 接入，再逐步连接 ERP/MES |

# 2 产品方案与差异化

产品以“建议与执行分离”为基本原则。排产、硬约束、评分、基线对比与沙箱计算均由确定性 Python 内核完成；AI 仅服务于表格映射、自然语言场景翻译、解释、风险叙述及受控编排，输出会经过结构化校验。正式计划必须经人工审批后才会生效。

| 能力模块 | 客户得到的结果 | 当前项目依据 |
| --- | --- | --- |
| 生产快照与排产 | 订单、物料、机器、人员统一进入排产；输出甘特图与部分可行计划 | Dashboard、Schedule 与确定性排产内核 |
| 约束透明化 | 每项不可排产作业给出阻塞原因和解锁建议 | 硬约束校验、PARTIAL 计划 |
| What-if 沙箱 | 在不改动正式计划的前提下模拟停机、缺料等影响 | Scenario Sandbox 与计划对比 |
| 人工审批与审计 | 审批前重校验输入与约束，保留方案、操作与工具调用轨迹 | Approval、Trace 与 Audit Log |
| 价值与风险视图 | 同口径对比 FCFS 基线，展示风险、瓶颈、KPI 与成本口径 | Value Ledger、Risks、Insights |

差异化不在于单点“自动排程”，而在于让计划员敢于使用：系统既说明“为什么这样排”，也诚实说明“为什么不能排”；既允许推演，也将执行权保留给人；既展示预测，也区分实测与预测。

# 3 客户价值与试点假设

本项目将价值验证设计成可衡量的试点，而非预先承诺固定收益。基线应使用客户现行排产方式或系统内置 FCFS 同输入对比；试点结束后，由客户与项目团队共同确认口径。

| 验证维度 | 建议指标 | 试点验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 响应效率 | 异常发生到提交可审阅方案的时间 | 记录设备停机、缺料、插单等场景的处理时长 |
| 交付风险 | 迟交订单数、拖期分钟、零裕度订单 | 与客户历史计划或 FCFS 基线在同一输入下比较 |
| 计划透明度 | 不可排产项是否有明确原因与责任动作 | 抽样审核阻塞原因、解锁建议和审批记录 |
| 计划员采纳 | 建议采纳率、修改原因、人工步骤节省 | 在审批与偏好规则中记录真实决策 |
| 治理可信度 | 输入来源、版本、审批与运行轨迹完整性 | 检查 Trace、审计日志与导入批次记录 |

# 4 商业模式与定价建议

建议采用“低门槛试点 + 订阅扩展”的销售路径。下列价格为早期商业化的建议区间，需依据行业、集成范围、交付成本和客户支付意愿验证，不应视作既定报价。

| 产品包 | 适用范围 | 建议定价方式 | 包含内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 试点包 | 单车间、限定数据集、6-10周 | 一次性实施费，建议人民币 5-15 万 | 数据盘点、导入映射、场景演练、验收报告 |
| 基础订阅 | 单站点、核心计划团队 | 年费，建议人民币 12-30 万 | 排产、审批、What-if、风险与基础支持 |
| 专业订阅 | 多角色协同、定制指标与集成 | 年费 + 集成服务，建议人民币 30-80 万起 | ERP/MES 接口、价值台账、权限与扩展支持 |
| 增值服务 | 复杂工艺或多工厂推广 | 按项目或人天报价 | 数据治理、模型接入、流程再设计、培训 |

收入结构上，实施服务负责覆盖早期数据接入与变更管理成本；订阅收入承接持续使用、产品迭代和客户成功服务。随着标准化导入、模板与接口沉淀，交付时间与边际支持成本应逐步下降。

# 5 市场进入与销售策略

早期不宜面向所有制造业泛化销售。应优先聚焦订单波动明显、工序不超过中等复杂度、已有电子表格数据、且管理层能参与试点复盘的离散制造场景，例如机加工、钣金、装配及定制零部件供应商。

| 阶段 | 目标 | 关键动作 | 成功信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 试点验证 | 拿到 2-3 个设计合作客户 | 以真实异常场景跑通数据导入、排产、审批与复盘 | 客户认可指标口径并愿意提供推荐或续约意向 |
| 阶段二 可复制交付 | 形成行业模板与标准实施方法 | 沉淀数据字典、导入模板、培训包和验收清单 | 试点周期缩短，交付依赖个性化开发下降 |
| 阶段三 生态扩展 | 提升客单价与续费能力 | 连接 ERP/MES，拓展报价、风险治理与多站点协同 | 订阅收入占比提升，合作伙伴参与获客与交付 |

获客路径：行业协会与园区、制造业数字化服务商、ERP/MES 集成商、标杆客户转介绍。

销售主线：用一个客户真实的停机或缺料场景展示“影响可见、计划不被误改、负责人可审批”。

采购主张：将项目包装为可控的运营改善试点，而非一次性大规模系统替换。

# 6 技术可行性与信任设计

系统采用 React/Vite 前端、FastAPI 服务层、受控 Agent 与工具闸门、纯 Python 排产内核和 SQLite 持久层的分层架构。部署可从单实例开始，后续保留向 PostgreSQL 等生产级组件迁移的路径。

| 风险点 | 产品控制方式 | 商业意义 |
| --- | --- | --- |
| AI 输出不可靠 | LLM 不拥有排产与约束判定权；结构化校验与确定性回退 | 降低客户对黑箱自动化的顾虑 |
| 错误改动生产计划 | 沙箱只读推演；正式计划必须走服务端审批与重校验 | 适合高责任的车间决策流程 |
| 脏数据与提示注入 | 导入映射、歧义确认、不可信内容隔离、工具白名单 | 能从现实表格开始，而非要求完美主数据 |
| 成本与可用性 | token 预算、调用上限、REPLAY 与确定性降级模式 | 控制 AI 使用成本，模型不可用时核心仍可运行 |
| 决策无法复盘 | Trace、不可篡改审计与价值台账 | 为客户内部管理与持续采购提供证据 |

# 7 实施路线与资源需求

| 周期 | 重点交付 | 客户投入 | 项目团队投入 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 业务访谈、数据盘点、试点 KPI 与验收口径 | 计划、工艺、库存和设备数据负责人参与 | 解决方案负责人、数据实施人员 |
| 第3-4周 | 数据映射、种子场景与约束核验 | 提供样例表格并确认字段与异常处理规则 | 产品/工程团队配置导入与规则 |
| 第5-6周 | 排产、审批、What-if 与风险演练 | 计划员参与真实或回放场景验证 | 实施顾问、前后端与算法支持 |
| 第7-8周 | 复盘、价值台账、推广决策 | 确认试点结果、续约与扩展范围 | 客户成功与商业负责人 |

建议的最小商业化团队配置为：产品/行业负责人 1 名、全栈工程师 1-2 名、排产或制造领域顾问 1 名、客户成功/实施角色 1 名。早期重点不是扩大销售队伍，而是证明试点可复制，并把每次客户实施沉淀为可复用的模板。

# 8 风险与应对

| 商业风险 | 可能影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 客户数据质量低 | 影响初始排产结果与信任建立 | 从 CSV/XLSX 映射与人工确认切入；先限定试点数据范围 |
| 实施过度定制 | 拉长交付周期，压低毛利 | 建立行业模板与变更边界；把集成作为单独服务项 |
| 价值难量化 | 采购决策和续约缺乏证据 | 在启动前冻结 KPI 口径，并使用同输入基线对比 |
| 现场不愿授权 AI | 采纳率低 | 强调副驾而非替代；保留审批闸门、可见证据和可关闭规则 |
| 产品能力边界被误解 | 承诺超出当前交付能力 | 销售材料明确区分当前页面能力、API 能力与路线图能力 |

# 9 未来12个月里程碑

| 时间窗口 | 产品与商业目标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 0-3个月 | 完成产品化试点版本与首批设计合作客户 | 至少跑通一条真实数据到审批复盘的完整闭环 |
| 4-6个月 | 建立标准试点包、行业数据模板与报价方法 | 试点可在约 6-10 周完成，并形成可复用案例 |
| 7-9个月 | 深化 ERP/MES 集成和价值台账；验证续约 | 至少一个客户从试点进入订阅或扩展阶段 |
| 10-12个月 | 形成垂直行业解决方案与伙伴渠道 | 交付方法、接口与客户成功流程具备规模化基础 |

# 结论与合作请求

AI生产排产副驾的商业机会，在于把制造现场最难被数字化的一段工作——跨订单、资源和异常的实时权衡——变成一个可信、可解释、可审批的流程。项目已经具备完整的演示闭环和清晰的技术边界，下一步应通过真实车间试点验证数据适配、价值口径与客户付费意愿。

我们建议与首批设计合作客户共同启动单车间试点：选择一个包含设备停机、物料短缺或加急插单的高频场景，在既定 KPI 下验证方案响应速度、风险透明度、计划员采纳和治理证据。试点成功后，再按站点、模块和集成范围进入订阅与扩展合作。